}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | DiegoAlexis de la Vega, Alvaro Sanchez,Luis Reyes |
| --- | --- |
| Rut | 20.591.586-9,20.550.216-5,19.563.366-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | DataEasy |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación de aplicaciones, Gestión de datos y bases de datos, Seguridad informática, Desarrollo de reportes y análisis de información, Gestión de proyectos tecnológicos. |
| Competencias | -Programación y desarrollo de software -Gestión y administración de bases de datos. -Ingeniería de datos / ETL (integración, limpieza y normalización). -Seguridad de la información. -Gestión de proyectos tecnológicos. -Análisis y reportes para la toma de decisiones. -Calidad del software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca resolver un problema común entre las pymes en Chile: la gestión desorganizada de datos mediante planillas Excel, Google Sheets o sistemas improvisados con macros. Aunque estas herramientas son accesibles, no están diseñadas para escalar o para asegurar integridad de datos, lo que genera duplicidad, errores frecuentes y falta de trazabilidad. Además, cuando se trabaja con múltiples archivos en Drive o con macros no estandarizadas, se pierde tiempo, aumenta el riesgo de inconsistencias y se complica el análisis de información. DataEasy propone una solución concreta a esta situación mediante una app que centraliza, normaliza y analiza la información operativa desde una sola plataforma, de forma simple y segura. Su diseño modular e intuitivo permite a los usuarios sin conocimientos técnicos ingresar datos, consultar inventario o generar reportes automáticamente, eliminando la dependencia de plantillas manuales o sistemas poco confiables. Este proyecto es altamente relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque aplica programación, gestión de datos, automatización de procesos y seguridad en un contexto empresarial real, aportando valor directo a organizaciones que necesitan digitalizar de forma ágil y eficiente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | DataEasy es una aplicación web orientada a mejorar la gestión operativa y administrativa de pequeñas y medianas empresas. Está diseñada como una plantilla modular, configurable y de fácil uso para usuarios sin experiencia técnica, permitiendo su rápida implementación en diversos tipos de negocios. La app facilitará el ingreso, normalización y análisis de datos a través de una interfaz intuitiva. Permitirá importar información desde archivos Excel u otras fuentes, almacenarla en una base de datos MySQL estructurada, y generar reportes automáticos en PDF para apoyar la toma de decisiones. Contará con un sistema de gestión de inventario, manejo de usuarios con distintos niveles de acceso (como administrador, gerencia o usuario operativo), y una arquitectura por módulos, lo que permitirá que cada empresa active solo las funcionalidades que necesita. Esto hace que DataEasy sea adaptable, escalable y accesible. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto DataEasy se alinea directamente con las competencias declaradas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC. Durante su desarrollo se aplican conocimientos y habilidades fundamentales, tales como: Desarrollar soluciones informáticas utilizando lenguajes de programación y tecnologías vigentes, lo cual se ve reflejado en el uso de frameworks como Booststrap, Css, Python, Django, javaScript y el motor de base de datos MySQL para construir una aplicación completa y funcional. Diseñar, construir y administrar bases de datos relacionales, a través del modelado y normalización de datos operativos que serán utilizados en módulos de inventario, análisis y reportes automatizados. Aplicar procesos de aseguramiento de calidad del software, mediante validaciones, pruebas funcionales y control de versiones que garantizan la fiabilidad del sistema y una buena experiencia para el usuario final. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto DataEasy es completamente factible de desarrollar dentro del marco de la asignatura APT, tanto por su alcance como por los recursos disponibles. Se ha definido una planificación clara y realista, estructurada en 12 semanas, con objetivos específicos por etapa y aplicación de una metodología ágil que contempla reuniones de avance y control dos veces por semana. Desde el punto de vista técnico, se utilizarán herramientas ampliamente conocidas y accesibles como Css, Python, Django, javaScript y MySQL, las cuales han sido vistas y aplicadas a lo largo de la carrera. Esto asegura un dominio suficiente de las tecnologías base, permitiendo concentrarse en la implementación de funcionalidades y la calidad del producto. En términos de gestión, el proyecto considera un enfoque modular, lo que facilita su desarrollo progresivo y entrega de resultados funcionales por separado. Además, el alcance ha sido acotado de manera estratégica a módulos prioritarios como control de inventario, generación de reportes y manejo de usuarios, evitando la sobrecarga del equipo. El equipo de trabajo cuenta con las habilidades necesarias, y la naturaleza del proyecto permite aplicar directamente los conocimientos adquiridos en programación, base de datos, pruebas, diseño y documentación, lo que garantiza que el producto final podrá ser presentado de forma funcional y profesional al término del semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web modular, accesible y adaptable, que permita a pequeñas y medianas empresas gestionar de manera centralizada su información operativa, integrando herramientas para importar datos desde Excel, normalizarlos, almacenarlos en una base de datos y generar reportes automáticos, todo a través de una interfaz fácil de usar, sin requerir conocimientos técnicos avanzados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL, optimizada para ser fácilmente normalizada y escalable. Desarrollar una interfaz web amigable utilizando Bootstrap,Css y JavaScript, que facilite la interacción de usuarios sin conocimientos técnicos. Incorporar un sistema para importar y estructurar datos desde archivos Excel u otras fuentes externas. Crear módulos funcionales como control de inventario, gestión de usuarios y generación automática de reportes en PDF. Establecer un sistema de roles que controle el acceso a funciones según el perfil del usuario (administrador, gerencia, operador). Validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas funcionales y asegurar la calidad del software. Documentar el proyecto y entregar materiales que faciliten su implementación por parte de nuevas empresas o usuarios. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del proyecto DataEasy se realizará utilizando una metodología ágil, específicamente inspirada en el enfoque Scrum, adaptado a un periodo de 12 semanas. Esta metodología permite una gestión flexible del trabajo, fomentando la entrega continua de avances y la adaptación a cambios durante el proceso. Cada semana se desarrollará un sprint que incluirá planificación, ejecución y revisión de tareas. Se realizarán dos reuniones semanales de equipo: una al inicio para definir objetivos del sprint, y otra al cierre para revisar avances, evaluar el cumplimiento y tomar decisiones para la siguiente etapa. El uso de una metodología ágil permitirá dividir el proyecto en módulos funcionales, asegurar entregas incrementales y mantener una visión clara del progreso. También se fomentará la retroalimentación constante y el trabajo

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Planificación del proyecto | Documento con visión, objetivos, alcance, cronograma y herramientas. | Marca el inicio estructurado del proyecto y guía el desarrollo posterior. |
| AVANCE | Funcionalidades Base | Capturas y código del login, registro y estructura general de navegación. | Evidencia la implementación inicial y validaciones principales. |
| AVANCE | Modelo De Base de datos | Diagrama entidad-relación, normalización y script SQL. | Muestra cómo se estructurará y organizará la información. |
| AVANCE | Integración Con Excel | Funcionalidad que importa datos desde archivos Excel y los almacena normalizados. | Representa un objetivo clave del proyecto. |
| Final | Módulo De Reportes | Generación automática de informes con datos cargados por usuarios. | Permite la toma de decisiones basada en información actualizada. |
| Final | Sistema de Roles | Implementación de roles diferenciados: administrador, gerente y usuario general. | Asegura la gestión de permisos según jerarquía. |
| Final | Control de Inventario | Módulo visual y funcional para agregar, editar y visualizar inventario. | Apoya la logística operativa de PYMEs. |
| Final | Video Demostrativo | Demostración completa del sistema en uso real. | Evalúa el funcionamiento integral de la aplicación. |
| Final | Informe Tecnico | Documento con arquitectura, decisiones técnicas, tecnologías utilizadas y evaluación. | Refleja el desarrollo profesional del sistema. |
| Final | Manual | Guía práctica para el uso e implementación del sistema por usuarios sin conocimientos técnicos. | Facilita la adopción real en empresas. |
| Final | Validaciones | Registro de pruebas funcionales, casos de prueba y resultados. | Verifica la calidad y funcionalidad del sistema final. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño y desarrollo de software / Gestión de proyectos ágiles | Planificación inicial | Definir visión, objetivos, funcionalidades clave y planificación semanal del proyecto. | Word, Google Docs, Miro, reuniones | Semanas 1 a 2 | Todo el equipo | Puede requerir ajustes según feedback docente. |
| Diseño de interfaces / Usabilidad | Prototipado de app | Crear interfaz básica: login, registro y navegación general. | Bootstrap,Css,JavaScript | Semanas 3 a 4 | Integrante UI | Requiere validación temprana con usuarios. |
| Desarrollo frontend / Backend / Validaciones | Desarrollo de funcionalidades base | Implementar login, registro, validaciones y estructura modular inicial. | Python, Django, javaScript | Semanas 5 a 6 | Frontend Dev | Modularizar desde el inicio facilitará la escalabilidad. |
| Modelado y administración de bases de datos | Modelado base de datos | Diseñar diagrama ER, normalizar tablas, generar scripts e integrarlos con la app. | MySQL, Workbench, Draw.io | Semanas 7 a 8 | Backend Dev | Posible retraso si no se definen bien las relaciones. |
| Integración de fuentes externas / Automatización de procesos | Importación de datos desde Excel | Función para importar archivos .xlsx y registrar los datos normalizados en la base de datos. | Excel, bibliotecas JS de lectura de Excel | Semana 8 | Backend Dev | Validar bien formatos antes de importación. |
| Desarrollo backend / Visualización de datos | Generador de reportes | Módulo que genera reportes automáticos en PDF a partir de los datos almacenados. | jsPDF, backend API | Semana 9 | Backend Dev | Es importante verificar la estructura visual del informe. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación del proyecto | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz y prototipo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de funcionalidades base |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importación de datos desde Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Exportación de datos de Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de creación de usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Control de inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Video demostrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Informe técnico y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.